Avance del plan de escalabilidad

Fases 1 y 2 implementadas — corte técnico: 12 de julio de 2026

| Repositorio | PredJona/SistemaGestionNomina — rama main |
| --- | --- |
| Base analizada | Historial de commits, código fuente y documentación incluida en el repositorio. |
| Propósito | Dar contexto verificable al equipo: qué ya está integrado, cómo funciona y qué no debe repetirse. |

# Resumen ejecutivo

El avance real cubre las dos primeras fases del roadmap. La Fase 1 fortaleció la seguridad, los permisos, la auditoría y las migraciones de SQLite. La Fase 2 añadió el portal de autoservicio del trabajador con acceso estrictamente limitado a sus propios datos.

La base actual está lista para iniciar la Fase 3, pero todavía no tiene cierre de período, estado Pagada, anulación ni recálculo controlado. Esas ausencias son intencionalmente el siguiente trabajo; no deben confundirse con funcionalidades ya terminadas.

# Evidencia de integración en GitHub

| Fecha UTC | Commit | Aporte comprobado |
| --- | --- | --- |
| 12 jul. 2026 | 25c9508 | Migraciones SQLite e integridad. |
| 12 jul. 2026 | 00ea77f | Autenticación, sesión y bloqueo. |
| 12 jul. 2026 | a9be692 | Permisos, servicios y auditoría. |
| 12 jul. 2026 | f0b8995 | Interfaz de permisos y auditoría. |
| 12 jul. 2026 | 1d79b260 | Consultas y servicios seguros del portal. |
| 12 jul. 2026 | 3fa3121 | PDF, impresión y cambio de contraseña. |
| 12 jul. 2026 | ff6a320 | Pruebas y documentación de Fase 2. |
| 12 jul. 2026 | 67033cd | Merge de Fase 2 a main. |

# Fase 1 — Seguridad, permisos y auditoría

## Lo que se implementó

Migraciones versionadas de SQLite mediante PRAGMA user_version hasta la versión 3. Antes de una migración se crea una copia en Backups/Migrations y su hash SHA-256; el detalle queda en MigracionesLog.

Relación Usuario–Empleado, último acceso, intentos fallidos y bloqueo temporal. Un usuario inválido, inactivo o bloqueado no inicia sesión.

Contraseñas nuevas con PBKDF2-HMAC-SHA256, sal aleatoria y 120 000 iteraciones. Los hashes SHA-256 anteriores se actualizan después de un acceso válido.

Bloqueo tras cinco intentos fallidos durante 15 minutos. La auditoría evita guardar contraseñas y hashes.

Matriz de roles: Admin, RRHH, Contabilidad, Supervisor y Trabajador. Los permisos se validan en FrmMain, en controles y también en servicios.

Validaciones de empleados, alcance del supervisor por departamento, índices y protección contra asistencias duplicadas.

## Cómo queda conectado

| Componente | Responsabilidad | Protección que aporta |
| --- | --- | --- |
| SessionContext | Mantiene usuario, rol e IdEmpleado autenticado. | Evita que cada formulario reconstruya identidad. |
| AuthorizationService | Exige un permiso antes de una operación. | No basta con ocultar botones. |
| RolePermissionService | Define permisos por rol. | Centraliza la matriz de acceso. |
| EmployeeScopeService | Restringe supervisor a departamento y trabajador a sí mismo. | Evita consulta o edición fuera de alcance. |
| AuditTrailService | Registra acciones sensibles. | Trazabilidad sin secretos. |
| DatabaseMigrationRunner | Aplica esquema seguro y registra versión. | Actualizaciones repetibles de SQLite. |

# Fase 2 — Portal del trabajador

## Resultado entregado

El rol Trabajador tiene únicamente portal.ver, portal.perfil.ver, portal.asistencia.ver, portal.comprobantes.ver, portal.comprobantes.descargar y cuenta.password.cambiar.

FrmPortalTrabajador muestra resumen laboral, último pago y asistencia reciente; FrmMiPerfil es de solo lectura; FrmMisAsistencias filtra y resume; FrmMisComprobantes consulta, descarga, abre e imprime; FrmCambiarPassword actualiza la cuenta.

Las consultas de asistencia y comprobantes reciben el IdEmpleado desde SessionContext, nunca desde un selector de la interfaz. Los repositorios aplican WHERE IdEmpleado = @empleado con parámetros SQL.

La descarga y apertura del comprobante vuelven a verificar que el comprobante pertenezca al trabajador. Un identificador ajeno genera rechazo controlado sin revelar datos.

La impresión usa PrintDocument y PrintPreviewDialog con un renderer compartido. La generación de PDF utiliza PDFsharp-GDI 6.2.4.

## Flujo de acceso del trabajador

El usuario inicia sesión y AuthService coloca Usuario, Rol e IdEmpleado en SessionContext.

El formulario solicita la operación a un servicio; AuthorizationService exige el permiso específico.

EmployeeScopeService verifica que sea Trabajador, que tenga empleado asociado y que el empleado esté activo.

El repositorio ejecuta la consulta parametrizada para ese IdEmpleado.

La operación relevante (consulta, descarga, impresión, apertura o cambio de clave) se registra en auditoría.

# Verificación disponible

El repositorio incluye pruebas manuales documentadas y smoke tests aislados con NOMINA_DB_PATH. La secuencia de validación actual es:

dotnet restore Proy2_Eq01_CamposPD.csproj

dotnet build Proy2_Eq01_CamposPD.csproj

Tools/Fase1SecuritySmokeTest.ps1

Tools/Fase2EmployeePortalSmokeTest.ps1

Tools/Fase2FormSmokeTest.ps1

# Estado actual del módulo de nómina

Actualmente FrmNomina calcula la nómina en memoria y ConfirmarPago crea un PeriodoNomina y una Nomina en estado Confirmada, además de sus comprobantes. El cálculo toma empleados activos, horas extra de asistencia y parámetros de ConfiguracionNomina. Esta es una base funcional, pero aún no representa un ciclo completo de pago.

Ya existe una nómina Calculada en memoria y Confirmada en la base de datos; falta persistir los estados Pagada y Anulada.

Ya existen detalles, comprobantes y auditoría; faltan motivo/usuario/fecha de anulación y versiones vinculadas.

El período hoy tiene solo un estado textual; falta el cierre que bloquee asistencias por sus fechas.

Ya existen permisos para calcular y confirmar; faltan pagar, anular y recalcular.

# Reglas de trabajo para no romper lo logrado

No modificar controles en archivos .Designer.cs manualmente; mantener la lógica en el code-behind.

No confiar en la visibilidad de un botón como seguridad: toda regla sensible debe vivir en un servicio.

No eliminar nóminas ni comprobantes históricos. Los cambios financieros deben dejar huella y auditoría.

No reutilizar IdEmpleado recibido desde la UI para el portal; conservar el patrón de SessionContext y EmployeeScopeService.

Toda migración nueva debe seguir el mecanismo existente: transacción, respaldo previo, user_version y MigracionesLog.

# Fuentes internas consultadas

Documentacion/Escalabilidad.md

Documentacion/Fase1_Seguridad_Permisos.md

Documentacion/Fase2_Portal_Trabajador.md

Data/DatabaseInitializer.cs, Data/DatabaseMigrationRunner.cs y Data/Repositories.cs

Services/BusinessServices.cs, Security/Permissions.cs y Services/RolePermissionService.cs

Commits de main hasta 67033cd0e8a50bebc4ccc6bbec4c501f8ada277c.